**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТОРГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

404202 п.Торгун ул.Почтовая, 15. тел./факс(84493)-4-63-53,torgunsp @ mail.ru

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 апреля 2020г. № 17

О благоустройстве на наведении санитарного порядка

на территории Торгунского сельского поселения

 В целях активизации работ по наведению должного санитарного порядка и благоустройства на территории Торгунского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Торгунского сельского поселения на 2020год

 (Прилагаются)

1. Утвердить Положение о проведении конкурса: «Лучший двор».

 (Прилагается)

 Глава Торгунского

сельского поселения: И.Б.Шавленов

 Приложение № 1

 к постановлению №17 от 23.04.2020г.

 МЕРОПРИЯТИЯ

 по благоустройству и улучшению санитарного состояния

 населенных пунктов Торгунского сельского поселения на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Мероприятия  |  Срокипроведения |  Исполнители |
| 1 | Организовать проведение Весеннего месяца Добра , с привлечением населения, неработающих граждан и учащихся Торгунской СОШ |  Апрель- мая 2020г. | администрация Торгунского сельского поселения, ТОС |
| 2 | Организовать проведение субботников по уборке территории с привлечением юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей | Апрель- мая 2020г | администрация Торгунского сельского поселения, ТОС |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления | Апрель-май | администрация Торгунского сельского поселения, ТОС, индивидуальные предприниматели |
| 4. | Проведение акции по озеленению (посадка деревьев,кустарников, цветов в местахобщего пользования, на придомовых территориях) | апрель-май | администрацияТоргунского сельского поселенияТОС |
| 5. | Организовать снос аварийных и больных деревьев, обрезку деревьев ,кустарников | апрель-май | администрация Торгунскогосельского поселения |
| 6 | Продолжить работу по технической инвентаризациии переоценке стоимости внешнего благоустройства  | май- октябрь | АдминистрацияТоргунскогосельскогопоселения, |
| 7. | Приведение территорий в надлежащее состояние, для чего произвести ремонт и покраску фасадов зданий организаций и учреждений жилых домов, построек и изгородей, уличных газопроводов. | май- октябрь | Администрация сельского поселения,Совет ТОСа |
| 8. | Организовать с привлечением населения и неработающих граждан по направлению органов службы занятости в рамках реализации программ «Организация общественных работ», « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» к работам по благоустройству села | май-декабрь | Администрациясельского поселения,ТОС |
| 9 | Обустройство памятников, воинских захоронений (проведение уборки, покраска, озеленение) |  к 9 маю | Администрация с/поселенияТОС |
| 10 | Закрепление организаций, кфх за придомовыми территориями участников ВОВ для оказания помощи по их надлежащему содержанию и ремонту домов  | май- декабрь | ТОС |
| 11 | Организовать и провестимероприятия посвященные«Дню села», конкурсы:«Лучший двор» | май-октябрь | АдминистрацияТоргунскогосельскогопоселения,Торгунское КДОСовет ТОСа |
| 12 | организовать работу по привлечению к участию всборе и вывозе ТБО от населения индивидуальныхпредпринимателей, фермерских хозяйств и т.д. | май- октябрь | Администрацияс/поселенияТОС |
| 13 | Провести ремонт улиц без твердого покрытия ( укладка щебня) , | май- сентябрь | Администрацияс/поселения,ТОС |
| 14 | Провести профилирование улиц сел.Срез обочин дорог автогрейдером | в течении года | Администрация с/поселения. |
| 15 | Организовать вывоз ТБО с несанкционированных свалок, разрушенных зданий и домов | май-октябрь | Администрацияс/поселения |
| 16 | Восстановление уличного освещения( замена ламп  | в течении года | Администрацияс/поселенияТОС |
| 17 | Ремонт водопровода | май-октябрь | Администрацияс/поселения |
| 18 | Наведение порядка на сельской свалке |  апрель-октябрь | Администрацияс/поселения |
| 19 | Обустройство сельских кладбищ ( вывоз мусора , уборка сорной травы) | май-октябрь | Администрацияс/поселения,ТОС |
| 20 | Организовать проведение Осеннего месяца Добра , с привлечением населения, неработающих граждан и учащихся Торгунской СОШ | С 1 сентября по 1 октября 2020г. | Администрацияс/поселенияТОС |
| 21 | Информировать население об итогах организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов , подведение итогов конкурса « Лучший двор» | май - сентябрь | Администрация с/поселенияТОС |

 Приложение № 2

 к постановлению № 17 от 23.04.2020г.

 **ПОЛОЖЕНИЕ**

 **о проведении конкурса на номинацию « Лучший двор»**

**1.Цели конкурса:**

- благоустройство поселения

- выявление лучшего двора

**2.Задачи конкурса:**

- уборка и озеленение прилегающей территории к домовладениям и дворам

- выявление лучшей улицы, лучшего двора

**3. В конкурсе принимают участие жители п.Торгун**

**4.Сроки проведения конкурса:**

 с 1 апреля по 1 сентября 2020года

 Итоги подвести на празднике « День села» в сентябре 2020 года

**5.Тема конкурса:**

Торгун лучшее, чистое , благоустроенное село

**6.Жюри и критерии оценки:**

В состав жюри входят Глава, специалисты администрации Торгунского сельского поселения, депутаты Торгунской сельской Думы , комиссия по благоустройству, председатель ТОС и уличных комитетов

**Критерии оценки:**

Критериями оценки при подведении итогов конкурса являются:

- санитарное состояние усадьбы (чистота придомовой территории, соблюдение правил благоустройства поселения);

- опрятный вид фасада дома и двора усадьбы:

- содержание в исправном состоянии ограждений;

- содержание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии территории, прилегающей к дому, отсутствие мусора, сорной растительности;

- наличие зеленых насаждений и цветников;

- наличие номерного знака и аншлага с названием улицы на доме;

**7.Награждение**:

Победители награждаются ценными подарками и почетными грамотами

**8.Финансирование конкурса:**

Расходы по проведению конкурса и награждение победителей несет администрация Торгунского сельского поселения.